אבחון תהליכי פיתוח תוכנה על בסיס CMM

דוגמא לשאלון

Project Planning – תכנון פרויקטים

היעד: גיבוש תוכנית עבודה הגיונית וישימה לביצוע הפיתוח וניהול הפרויקט.

נדרש:

- יצירת הערכות לפיתוח.

- חלוקת מטלות.

- גיבוש התוכנית.

PP1	כיצד מתחיל תהליך התכנון ? (מסמכים, פורומים, מידע…)

PP2 	מהם הכלים, הנהלים והשיטות המשמשים לבניית התוכנית? (גם לא פורמלי)

PP3	מהן רמות הפירוט של התוכנית?

- קיום תת תוכניות וסקרי תכנון

- Mile Stones

- Functional Design

- Low Level Design / High Level Design

- אינטגרציה

- רזולוצית זמן

- Work Breakdown Structure

PP4	היכן וכיצד מפורטות מטלות הפרויקט והערכות הזמן? האם ההערכות

ראליות ?

PP5	איך מתקבלת הסכמתן של קבוצות תומכות וקבוצות מושפעות של הפרויקט 	(בדיקות תוכנה, תיעוד, תמיכת לקוחות, פרויקטים,R&D, מחלקת מוצר)

PP6	אילו תבניות קיימות בארגון לשם כתיבת מסמכים מרכזיים כגון

.Software Design, Functional Design

PP7	אילו משאבים וכיצד מוקצים לתהליך תכנון הפרויקט

Project Tracking & Oversight – מעקב ובקרת פרויקטים

היעד: לאפשר בקרה על ההתקדמות האמיתית של הפרויקט על מנת שההנהלה תוכל לנקוט בצעדים יעילים כאשר ביצוע הפרויקט חורג משמעותית מהתכנון.

נדרש:

- בקרה על ביצוע הפרויקט.

- השוואת הביצוע להערכות ולתכנון.

- נקיטת צעדים מתקנים.

PT1	כיצד ומתי משווים בין התוצאות בפועל של הפרוייקט מול הערכות התכנון 	בחתכים של :

- לו"ז

- גודל הפרוייקט

- מאמצים ועלויות

- משאבים קריטיים

- פעילויות תכנון ופיתוח (פונקציונליות)

- סיכונים (בגים, מחויבות ללקוח, יציבות גרסה,  תלות בצד ג')

PT2    כיצד מתעדכנת תכנית הפרויקט

PT3 	כאשר יש חריגה מהתכנון, איזו פעולה מתקנת מבוצעת וכיצד מוודאים 	ביצוע?

PT4	כיצד מגיעים להסכמה על שינויים במחויבות של הפרוייקט עם כל הגורמים

המושפעים מהשינויים וכיצד מוודאים מחויבות?

PT5	מי ממונה לעקוב אחרי פעילויות ותוצרים בחתכים המתוארים בשאלה  1.

PT6	אילו מדידות מבוצעות לקביעת מצב פעילות לצרכיי מעקב בפרויקט, לפי

החתכים המתוארים בשאלה מספר 1? ובאילו כלים?

PT7	אילו נהלים נקבעו בפרוייקט למעקב ובקרה אחרי פעילויות הפיתוח?

PT8	איך ההנהלה הבכירה עוקבת ומבקרת את תכנית הפרויקט

Requirements Management – ניהול דרישות

היעד: ליצור הבנה משותפת בין הלקוח וצוות הפרויקט לגבי הדרישות מהפרויקט.

נדרש: יצירה ושמירה על הסכמה עם הלקוח לגבי הדרישות מהפרויקט.

RM1	האם לפרוייקט יש נוהל ניהול דרישות, וכיצד הן מתועדות ומבוטאות? 	(מערכת ותוכנה)

RM2	תאר את הפרוצדורה של בקשת הכנסת תכונה או תיקון בג

RM3	מהו המסלול לתרגום רשימת הדרישות לעדכון, למסמכי Functional Design,

Software Design, ולמשאבים

RM4	מה הקריטריונים להכנסת תכונה חדשה לגרסה שכבר נמצאת בתהליך 	עבודה

RM5	מיהם המנהלים (OWNERS) של: רשימת הדרישות, ה DESIGN ותהליך

הגדרת הדרישות

RM6	עד כמה משולב תהליך ניהול הדרישות בתהליך ה- QA?

RM7	מהם אמצעי הבקרה על תהליך ניהול דרישות

#### Software Quality Assurance – אבטחת איכות תוכנה

היעד: לאפשר להנהלה לבקר את המוצרים ואת התהליכים המשמשים את צוות הפיתוח.

נדרש:

- ביקורת ובדיקת המוצרים והפעילויות על מנת לבחון האם הפרויקט עומד בתכנון ובסטנדרטים המקובלים.

- תוצאות הביקורת מועברות למנהל הפרויקט ולהנהלה לפי הצורך.

QA1	מהן פעולות ה SQA במסגרת צוות הפיתוח ?

QA2	האם הן מתוכננות? אם כן, באיזה אופן (תוצרי התכנון) ?

QA3	מהי מעורבותו של צוות SQA בתוכנית העבודה של הפרויקט ?

QA4	כיצד מופצות תוצאות בדיקות ה SQA, ולמי?

QA5	באילו רוטינות מדווח צוות ה SQA על פעולותיו וממצאיו ?

QA6	כיצד מטופלים ממצאי SQA, אלה שנפתרים ואלה שאינם נפתרים, על-ידי

צוות הפתוח ?

QA7	מהי השפעתו של צוות SQA על תהליכי הפתוח (בניגוד לתוצרי הפתוח)?

QA8	האם המשאבים (כולל כ"א) המוקצים לפעילות SQA (ביחס לצוותי הפתוח)

עונים על הצרכים?

Configuration Management – ניהול תצורה

היעד: ליצור ולשמור על השלמות של חבילת המוצר לאורך כל מסלול חייו.

נדרש:

- זיהוי הקונפיגורציה של המוצר בנק. זמן מוגדרות.

- ניהול ובקרה של שינויים לתצורה.

- שמירה על שלמות התצורה ויכולת מעקב אחרי שינויים בה.

CM1	מהו אופן בקרת התצורה על: מסמכי DESIGN, גרסאות ותת-גרסאות תוכנה, 	תצורת בדיקות? התייחס/י לאוטומציה, תבניות, נגישות, כלים.

CM2	כיצד מתפקד נושא ה CM כמיני-פרוייקט (תכנון, קביעת לו"ז, משאבים, 	כלים) ?

CM3	אלו שלבים במחזור חיי הפרויקט (פיתוח ותחזוקה) כלולים ב-CM?

CM4	כיצד מתבצע ניהול ותיעוד של תצורת לקוח?

CM5	מהם המדדים ואיזה מעקב מתבצע לשיפורים בתהליך ה CM ?

CM6	כיצד מנוהל הקשר בין מוצר התוכנה (הקוד) , דוח באגים, המסמכים, 	התוכניות המקוריות, האריזה ?

CM7 	מה הם כלי הבקרה לקביעת שלמות (INTEGRITY) ה- CM (תקלות ביצור 	גרסאות וכו')?